KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN SDLC

Tên ứng dụng: Sổ Tay Quản Lý Chi Tiêu Sinh Viên AI 🎓

Nhóm 02 - CNTT K23K
1. Nguyễn Tuấn Đạt (Trưởng nhóm)
2. Phàn Ngọc Anh (Phó nhóm)
Lớp: CNTT K23K - Khoa Công nghệ thông tin
Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

Thời gian thực hiện: Từ 27/07/2026 đến 27/09/2026 (9 tuần)

1. Tổng Quan Bài Toán & Mục Tiêu Dự Án

Dự án Sổ Tay Quản Lý Chi Tiêu Sinh Viên AI được phát triển nhằm cung cấp công cụ theo dõi tài chính cá nhân thông minh, tách biệt kiến trúc Backend FastAPI và Frontend Streamlit, tích hợp AI Google Gemini bóc tách thu chi tự nhiên và đóng gói Docker.

2. Kế Hoạch Chi Tiết 9 Tuần

| Tuần | Công việc (SDLC Phase) | Thành viên thực hiện | Ghi chú & Deliverables |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 01 | Khảo sát bài toán quản lý tài chính sinh viên, lập kế hoạch dự án (Project Plan), xác định mục tiêu và phạm vi. | Nguyễn Tuấn Đạt | DEL-001: File Project Plan, phân công vai trò. |
| Tuần 02 | Thu thập & làm rõ yêu cầu phần mềm (Requirements QA), phỏng vấn quy trình thu chi, xác định 9 danh mục sinh viên. | Phàn Ngọc Anh | DEL-002: Tài liệu Requirements QA, bảng 20 câu hỏi QA. |
| Tuần 03 | Xây dựng đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS), xác định Use Cases (UC001-UC008), FR và NFR. | Nguyễn Tuấn Đạt | DEL-003: Tài liệu SRS hoàn chỉnh. |
| Tuần 04 | Thiết kế hướng đối tượng (OOD), thiết kế kiến trúc Backend RESTful API FastAPI và Pydantic Schemas. | Phàn Ngọc Anh | DEL-004: Tài liệu OOD, sơ đồ lớp & luồng sequence. |
| Tuần 05 | Thiết kế Cơ sở dữ liệu SQLite (giao_dich, han_muc) & Sơ đồ luồng màn hình (Screenflow & Wireframes). | Nguyễn Tuấn Đạt | DEL-005: File ERD, DDL SQL script, Screenflow document. |
| Tuần 06 | Lập trình CRUD nghiệp vụ (Thêm/Sửa/Xóa giao dịch, Đặt hạn mức, Thống kê, Export/Import CSV/Excel) & FastAPI Routes. | Phàn Ngọc Anh | DEL-006: Mã nguồn Backend FastAPI (backend/). |
| Tuần 07 | Tích hợp Google Gemini AI Engine (Bóc tách giao dịch, Gợi ý tiết kiệm, Chatbot, CSKH Agentic, Proxy handler). | Nguyễn Tuấn Đạt | DEL-007: ai_service.py & proxy fallback mechanism. |
| Tuần 08 | Kiểm thử chức năng (Functional Testing) & đóng gói Docker Container (Dockerfile, docker-compose.yml). | Phàn Ngọc Anh | DEL-008: Báo cáo test 100% PASS, Docker image build. |
| Tuần 09 | Hoàn thiện tài liệu Hướng dẫn sử dụng (User Guide), tổng kết dự án, review code & báo cáo nghiệm thu. | Nguyễn Tuấn Đạt & Phàn Ngọc Anh | DEL-009: File User Guide hoàn chỉnh & Demo app. |